新疆叶城县中央专项转移支付绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年保障性安居工程项目

实施单位（公章）：叶城县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：叶城县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：邱春鹏

填报时间：2018年12月31日

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据财建【2018】165号、306号文件要求，2018年保障性安居工程建设项目任务，其中棚户区改造任务8324户，公共租赁住房建设909套，棚户区改造基础设施建设道路、给排水、燃气、电力等；补建公共租赁住房建设项目道路、给排水、燃气、电力、供暖等。2018年保障性安居工程建设项目安排资金72784.59万元（其中援疆资金1315万元）

（二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

根据新财建【2017】97号、218号文件要求，2018年保障性安居工程建设项目任务，其中棚户区改造任务8324户，公共租赁住房建设909套，棚户区改造基础设施建设道路、给排水、燃气、电力等；补建公共租赁住房建设项目道路、给排水、燃气、电力、供暖等。2018年保障性安居工程建设项目安排资金72784.59万元（其中援疆资金1315万元）

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

1、整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告、实施方案、（招标文件）绩效目标表、验收报告、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

2、由本单位绩效分管领导邱春鹏、项目负责人李加国、财务负责人李明等人员组成评价组。

3、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

（二）组织过程。

1、采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，收集整理归档。

2、记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

（三）分析评价。

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

- 综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为90分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况。

新财建【2017】97号、218号文件要求，2018年保障性安居工程建设项目安排资金141572.02万元。其中：中央财政城镇保障性安居工程专项资金58784万元；上年结余3975万元；自治区财政城镇保障性安居工程专项（债券）资金2969万元，住房公积金增值收益用于公共租赁住房资金1583万元；援疆资金1315万元；保障性安居工程-中央基建投资12031万元；县级财力安排的财政城镇保障性安居工程资金60915.02万元）。

2、项目资金执行情况分析

2018年保障性安居工程建设项目使用资金138489.64万元。其中：使用中央财政城镇保障性安居工程专项资金56770.05万元，使用上年结余3975万元；使用自治区财政城镇保障性安居工程专项（债券）资金2969万元，使用住房公积金增值收益用于公共租赁住房资金514.57万元；使用援疆资金1315万元；使用保障性安居工程-中央基建投资专项资金12031万元；使用县级财力安排的财政城镇保障性安居工程资金60915.02万元。

3、项目资金管理情况分析

根据《关于印发<叶城县对口援疆资金管理办法>的通知》、《关于转发<上海市对口支援新疆资金使用管理实施细则>的通知》、《自治区财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》使用和管理资金，提高资金使用效益，根据上级下达资金文件规定的科目及使用范围使用资金，严格执行国库集中支付管理办法，项目资金实行报账审批制度，确保资金专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

棚户区改造户数8324户，公共租赁住房建设套数909套，道路5832.43米，围墙3096.69米，给排水管道铺设3255.23米，电力4354.3米，燃气连接入户2922户，新建保障性住房193套，换热站及锅炉房3座，完成率100%，通过加强资金管理，发挥资金效益，以上目标至今已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率100%,完成率100%，从项目实施的结果上看，我单位严格按要求建设工程，保障了社会经济发展，该目标已完成。

（3）项目时效指标

项目完工及时率100%，完成率100%，我单位执行该项目严格按照计划开展实施，如期完成项目建设任务。

- 项目成本节约情况

房建平均单价1530元/平方米，配套设施建设平均单价400元/平方米，房屋拆迁补偿平均价152570元/户，完成率100%，成本控制在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

改善人居条件9233户，完成率100%，通过该项目的开展进一步改善了叶城县的城市面貌，改善卫生环境，更加易于群众居住。

（3）项目实施的生态效益分析

公共绿化土地面积1425亩，改善环境5987亩，完成率100%。

（4）项目实施的可持续影响分析

房建使用年限70年，基础设施使用年限100年，完成率100%。

3、满意度指标完成情况分析

受益群众满意度98%，完成率100%，该项目主要是改善城市面貌，提高人居环境质量，便利群众生活，提升人民幸福感。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

- 绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相结合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议。

- 项目建设的程序进一步规范；

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

- 项目资料有待进一步完善；

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

- 项目后续管理有待进一步加强

通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，如时间短，存在赶工期。以后加强管理，及时协调使项目有序进行，使资金效益最大化。

八、其他需说明的问题。

（一）后续工作计划

在工作细节上加大协调力度，加强项目管理，落实各项责任，建立长效机制的审核，形成有效机制，确保各项工作落实到位。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

按照工程进度及要求，房建项目因配套工程未完成，当年达不到入住要求，工程项目质保金当年不予支付。认真落实资金核算报账制，完善资金管理体系，理顺管理程序。

严格按照各项财政资金管理办法和规定使用财政资金，遵守专款专用原则，坚持按项目、按规定程序、按进度拨款使用。不违反规定扩大开支范围，不提高开支标准，不弄虚作假，虚列支出，确保资金安全。

- 存在的问题

项目工程实施进度缓慢，管理有待加强。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金使资金使用效益最大化。

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》