新疆喀什地区叶城县交通运输局

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1.贯彻落实交通运输行业法律法规、规章和政策措施并监督实施；拟订县公路交通运输发展规划并监督实施；监督县、乡、村公路以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作考核县农村公路建设；

2.管理和养护工作指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系；会同有关部门拟订交通运输行业价格；指导监督县道路运输市场，公路运输经济及技术管理，车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理，城乡客运及有关设施规划和管理工作，出租汽车行业管理，按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输；

3.指导县交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;会同有关部门培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护县交通运输行业的平等竞争秩序;监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值;

4.指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导县农村公路建设市场监管;组织协调公路交通重点工程建设；承担交通运输行业职工教育和培训工作;负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施，监督交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区叶城县交通运输局2022年度，实有人数27人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县交通运输局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：农村公路建设管理所、交通运输综合行政执法大队、行政办公室、财务室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,940.28万元，其中：本年收入合计6,940.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少3,172.95万元，下降31.37%，主要原因是：本年减少抵边村项目、油价补贴费。

本年支出总计6,940.28万元，其中：本年支出合计6,940.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少3,172.95万元，下降31.37%，主要原因是：本年减少抵边村项目、油价补贴费。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6,940.28万元，其中：财政拨款收入6,918.05万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.23万元，占0.32%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6,940.28万元，其中：基本支出320.29万元，占4.61%；项目支出6,619.99万元，占95.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,918.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入6,918.05万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2,796.18万元，下降28.78%，主要原因是：本年减少抵边村项目、油价补贴费。

财政拨款支出总计6,918.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出6,918.05万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2,796.18万元，下降28.78%，主要原因是：本年减少抵边村项目、油价补贴费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4,779.12万元，决算数6,918.05万元，预决算差异率44.76%，主要原因是：年中追加抵边村项目、油价补贴费，本年度增加车辆购置税补助地方一批项目资金。财政拨款支出总计年初预算数4,779.12万元，决算数6,918.05万元，预决算差异率44.76%，主要原因是：年中追加抵边村项目、油价补贴费，本年度增加车辆购置税补助地方一批项目资金。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,918.05万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，减少2,796.18万元，下降28.78%，主要原因是：本年减少抵边村项目、油价补贴费、林场区道修建项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)35.10万元,占0.51%。

- 2.卫生健康支出(类)182.94万元,占2.64%。

- 3.农林水支出(类)2,321.21万元,占33.55%。

- 4.交通运输支出(类)4,358.24万元,占63.00%。

- 5.住房保障支出(类)20.56万元,占0.30%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.61万元，比上年决算增加7.61万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年度单独列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为27.49万元，比上年决算减少0.33万元，下降1.19%,主要原因是:2022年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

- 3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为164.06万元，比上年决算增加127.85万元，增长353.08%,主要原因是:2022年增加车辆委托业务费。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.78万元，比上年决算增加14.78万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度行政医疗在主科目中列支，本年度单独列支。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.10万元，比上年决算增加4.10万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗在主科目中列支，本年度单独列支。

- 6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为158.08万元，比上年决算增加158.08万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增叶城县西合休新村道路建设项目。

- 7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,894.80万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:与上年一致，无变化。

- 8.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为268.33万元，比上年决算减少380.90万元，下降58.67%,主要原因是:本年度减少西合休乡道路修建项目资金。

- 9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为245.75万元，比上年决算减少4.20万元，下降1.68%,主要原因是:2022年人员变动，相应人员经费减少。

- 10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为631.78万元，比上年决算增加631.78万元，增长100.00%,主要原因是:2022年增加农村公路养护资金。

- 11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为162.90万元，比上年决算增加132.90万元，增长443.00%,主要原因是:2022年增加援塔项目资金。

- 12.交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):支出决算数为151.12万元，比上年决算增加151.12万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加叶城县通用机场项目前期费。

- 13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为2,595.14万元，比上年决算减少1,910.00万元，下降42.40%,主要原因是:本年度减少抵边村项目资金。

- 14.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为571.55万元，比上年决算增加571.55万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加车辆购置税补助地方一批项目资金。

- 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.56万元，比上年决算减少0.30万元，下降1.44%,主要原因是:2022年人员变动，住房公积金缴费基数减少。

- 16.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.91万元，下降100%,主要原因是:本年度减少年车辆油价补助费。

- 17.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,207.91万元，下降100%,主要原因是:本年度减少年车辆油价补助费。

- 18.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.40万元，下降100%,主要原因是:本年度减少年车辆油价补助费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.29万元，其中：

人员经费312.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费8.21万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.90万元，比上年增加2.55万元，增长188.89%，主要原因是：工作任务加重，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占100.00%，比上年增加2.55万元，增长188.89%，主要原因是：工作任务加重，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修，加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.90万元，决算数3.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.90万元，决算数3.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区叶城县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.21万元，比上年增加3.59万元，增长77.71%，主要原因是：本年度因工作需要，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.05万元。

授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的93.68%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的82.48%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值29.61万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值21.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：我单位2辆一般公务用车，下各运输企业检查指导工作，下乡检查各农村公路建设养护实施；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目19个，全年预算数6,008.29万元，全年执行数3,927.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展绩效管理工作，规范了项目档案及资金拨付资料的整理，有效提升了单位档案管理水平；二是确保了公路等项目的有序推进，提升了叶城县农村公路的综合治理，增强了叶城县居民的幸福感，有效促进了全县居民道路环境质量的提高。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2018—2021年度水、电、暖、人工及公摊费用项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 7.33 |  | 7.33 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 7.33 |  | 7.33 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目资金7.33万元，用于2018年7月至2021年6月拖欠审批局水、电、暖等公摊费用，保障干部正常办公、取暖。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为7.33万元，资金到位7.33万元，已支付7.33万元，资金执行率100%，用于2018年7月至2021年6月拖欠审批局水、电、暖等公摊费用，项目的实施有效保障干部正常办公、取暖，提高干部办公环境。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =17人 | =17人 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | =100% | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 公摊费用支付及时率(%) | =100% | =100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 2018-2021年公摊费用支出 | =7.33万元 | =7.33万元 | 已完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部正常开展工作 | 有效保障 | 有效保障 | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障办公场所正常使用 | 长期 | 长期 | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 在职干部满意度（%） | >=98% | =98% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2020年林场区道路修建项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区交通运输厅 |  | 实施单位 | 叶城县农村公路养护管理股 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 65.98 |  | 65.28 |  | 98.94% |
|  |  | 其中：中央补助 | 65.98 |  | 65.28 |  | 98.94% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 根据新财建〔2019〕449号、喀地财建〔2019〕197号文件精神实施该项目，项目资金680万元，结转到2021年206.76万元。为加快推进林场林区道路建设，新建硬化路10公里，进一步提升交通服务水平，提升服务覆盖，更好地满足群众出行需求。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目金额为65.28万元，资金到位65.28万元，已支付65.28万元，资金执行率98.94%。已用于新建硬化路10公里尾款支付，更好地满足群众出行需求。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 对农村公路修补坑槽平方数 | =6500平方米 | =6500平方米 |  |  |
|  |  |  | 各乡镇安装信息公示牌个数 | =60个 | =60个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农村公路修补坑槽平均每平方建设成本（元） | <=90元 | =90元 |  |  |
|  |  |  | 安装信息公示牌每个建设成本（元） | <=1228元 | =1130元 | 原因：根据招投标价格，节约项目成本。整改措施：加强预算管理，精准执行项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路完好率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障路面完好 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2021年第二批自治区预算内投资前期费项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区交通厅 |  | 实施单位 | 叶城县阳光交通建设发展有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 146.12 |  | 146.12 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 146.12 |  | 146.12 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 叶城通用机场是2022年重点建设项目资金146.12万元，结合通用机场的性质、定位及通用机场的性能特点，主要开展农林作业、喷药播种、森林灭火、应急救援、维稳处突、短途运输、空中观光旅游等业务。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为146.12万元，资金到位146.12万元，已支付146.12万元，资金执行率100%，用于叶城通用机场是2022年重点建设项目，结合通用机场的性质、定位及通用机场的性能特点，主要开展农林作业、喷药播种、森林灭火、应急救援、维稳处突、短途运输、空中观光旅游等业务。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 修建通用机场前期设计数量（个） | =1个 | =1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目前期设计图纸合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 机场项目前期设计出图率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 年度项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月28日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度机场项目设计费（万元） | =146.12万元 | =146.12万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动叶城及周边旅游发展及应急救援任务 | 有效带动 | 有效带动 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通用机场建设系项目使用年限（年） | =30年 | =30年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益周边居民满意度（%） | >=98% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年车辆购置税收入补助地方资金预算项目（第一批） |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区交通运输厅 |  | 实施单位 | 叶城县农村公路养护管理股 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1,958.78 |  | 571.55 |  | 29.18% |
|  |  | 其中：中央补助 | 1,958.78 |  | 571.55 |  | 29.18% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目资金1958.78万元，用于对叶城县境内洛克乡、加依提勒克乡等8个乡镇部分路段修建41.5公里四级农村公路，进一步缩小城乡差距，提高农民经济收入，完善农村公路路网结构。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1958.378万元，资金到位1958.378万元，已支付571.55万元，资金执行率29.18%，用于对8个乡镇道路建设工程款支付、设计费、监理费用支出，项目的实施保障了农民工工资，推进项目稳步实施。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 修建农村公路路程（公里） | =41.50公里 | =12.27公里 | 原因：因特殊原因未能按时开工。整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建设完工，确保早日完工 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =0% | 原因：项目还没完工。整改措施：项目已完工就做好竣工验收工作 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | =29.18% | 原因：因特殊原因未能按时开工。整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建完工设，确保早日。 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设项目平均每公里成本（万元/公里） | =47万元/公里 | =46.58万元/公里 | 原因：因特殊原因未能按时开工。整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建设完工，确保早日完工。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 8个建制村通客车率（%） | =98% | =29.18% | 原因：项目还没完工。整改措施：项目已完工就做好竣工验收工作 |  |
|  |  |  | 居民出行平均缩短时间 | =2小时 | =0.5小时 | 原因：项目还没完工。整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建设，确保公路安全畅通。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村公路建设项目使用年限（年） | =8年 | =0年 | 原因：项目还没完工。整改措施：项目已完工就做好竣工验收工作 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇居民满意度（%） | >=98% | =0% | 原因：项目还没完工。整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建完工设，确保乡镇居民满意。 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年洛克乡分流点物资费用项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 0.50 |  | 0.50 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.50 |  | 0.50 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目资金0.5万元，用于洛克消杀分流中心损坏摄像头维修，新增3路摄像头，保障防疫措施落实到位。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为0.5万元，资金到位0.5万元，已支付0.5万元，资金执行率100%，用于洛克消杀分流中心损坏摄像头维修，新增3路摄像头，保障防疫措施落实到位。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增摄像头个数（路） | =3路 | 3路 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 摄像头安装合格率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 安装及时率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 摄像头维修、新增费用（万元） | =0.50万元 | 0.5万元 | 已完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保特殊防控措施落实到位 | 有效保障 | 有效保障 | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维修、新增摄像头使用时限 | 长期 | 长期 | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=98% | 98% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年政府还贷二级公路资金农村公路养护项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县农村公路养护管理所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 648.55 |  | 161.52 |  | 24.90% |
|  |  | 其中：中央补助 | 648.55 |  | 161.52 |  | 24.90% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目总投资648.55万元，对叶城县九道桥-夏合甫乡范围内11.82Km道路进行修复养护、路基宽度8.5m/5.5m;对6座危桥进行加固改造，项目的实施不仅能改善交通环境,而且更重要的是能使该区域的群众有更多的机会接触外界致富信息,使观念更新,使乡村道路变成致富路。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为648.55万元，资金到位648.55万元，已支付161.52万元，资金执行率24.9%，用于支付叶城县九道桥-夏合甫乡范围内11.82Km道路进行修复养护、路基宽度8.5m/5.5m;对6座危桥进行加固改造工程款，项目的实施不仅能改善交通环境,而且更重要的是能使该区域的群众有更多的机会接触外界致富信息。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 养护九道桥至夏河甫乡公路里程（公里）） | =11.82公里 | =3.5公里 | 原因：因特殊原因未能按时开工。整改措施：整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建设完工，确保早日完工。 |  |
|  |  |  | 危桥改造数量（座） | =6座 | =1座 | 原因：因特殊原因未能按时开工。整改措施：整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建设完工，确保早日完工。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | =0% | 原因：项目未完工。整改措施：确保项目按时完工，做好项目验收工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | =24.9% | 原因：项目未完工。整改措施：全力推进项目建设，加快推进项目建设，确保项目早日完工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 农村公路养护项目平均每公里成本（万元） | =35万元 | =35万元 |  |  |
|  |  |  | 危桥改造平均每座成本（万元） | =39万元 | =39万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路养护率（%） | >=95% | =50% | 原因：项目未完工。整改措施：全力推进项目建设，做好农村公路养护工作。 |  |
|  |  |  | 减少道路安全隐患率（%） | >=98% | =100% |  |  |
|  |  |  | 危桥改造率（%） | =100% | =16.67% | 原因：因特殊原因未能按时开工。整改措施：整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建设完工，确保早日完工。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 道路养护危桥改造完好率（%） | >=98% | =16.6% | 原因：因特殊原因未能按时开工。整改措施：整改措施：全力推进项目建设进度，加快推进项目建设完工，确保早日完工。 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益出行人满意度（%） | >=95% | =0% | 原因：项目未完工。整改措施：加快推进项目建设，确保行人满意度。 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 叶城县2022年农村道路日常养护补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1,894.80 |  | 1,894.80 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 1,894.80 |  | 1,894.80 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该资金来源于新财扶【2021】41号、喀地财扶【2021】12号下达1894.8万元；该项目资金用于选聘1579名监测户为护路员，为加强乡村道路管护，护路员发放补助每人每月1000元，发放时限12个月，项目实施后提高护路人员工作积极性，生活条件，激发工作热情，促进收入，为农户创造就业岗位，受益农户人口数1579人。根据喀什地委办公室下发的《关于贯彻自治区乡村道路管护工作安排部署电视电话会议精神加快推荐乡村道路管护工作的通知》安排我县1579名养护名额，每人每月发放补助1000元，年人均发放补助12000元/人。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1894.8万元，资金到位1894.8万元，已支付1894.8万元，资金执行率100%，用于道路养护（护路员发放每人1000元），发放时限12个月，项目实施后提高了护路人员工作积极，生活条件，激发工作热情，促进收入，为农户创造就业岗位，受益农户人口数1579人。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成2022年度喀什地区深度贫困县农村道路日常养护管理里程（公里） | =2794.53公里 | 2794.53公里 | 已完成 |  |
|  |  |  | 享受公益性岗位补贴人数（人） | =1579人 | 1579人 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  |  | 资金保障率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月28日 | 已完成 |  |
|  |  |  | 规定时间内资金使用率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 共享岗位补贴人均标准（元/人/月） | =1000元 | 1000元 | 已完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 显著提升 | 显著提升 | 已完成 |  |
|  |  |  | ★带动脱贫劳动力就业人数（人） | >=1579人 | 1579人 | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 节能绿色养护材料使用率（%） | >=90% | 90% | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升道路的使用寿命，适应交通需求年限（年） | >=5年 | 5年 | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益巩固脱贫人员满意度（%） | >=98% | >=98% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 叶城县2022年农村公路养护工程项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 165.00 |  | 142.19 |  | 86.18% |
|  |  | 其中：中央补助 | 165.00 |  | 142.19 |  | 86.18% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 完成农村公路大中修工程8.238公里，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养，养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。 |  |  |  | 项目资金165万元，已支付142.18万元，资金执行率86.17%；用于叶城县萨依巴格乡范围内路面坑槽修补8.238公里路，减少了道路安全事故的发生。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程实施里程（公里） | 8.238公里 | 8.238公里 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 道路养护里程平均（公里/万元） | <=20万元 | 17.26万元 | 原因：评审费、第四笔工程款和监理费的40%还没支出。整改措施：加强资金预算管理。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 已完成 |  |
|  |  |  | 公路安全水平 | 提升 | 提升 | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 节能绿色养护材料的使用率（%） | >=90% | >=90% | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升公路的使用寿命，适应未来一定时期内交通需求 | =100% | =100% | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度（%） | >=99% | >=99% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 叶城县交通局通用机场前期费项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区交通厅 |  | 实施单位 | 叶城县阳光交通建设发展有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 5.00 |  | 5.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 5.00 |  | 5.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 叶城通用机场是2022年重点建设项目资金5万元，结合通用机场的性质、定位及通用机场的性能特点，主要开展农林作业、喷药播种、森林灭火、应急救援、维稳处突、短途运输、空中观光旅游等业务。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为5万元，资金到位5万元，已支付5万元，资金执行率100%，用于结合通用机场的性质、定位及通用机场的性能特点，主要开展农林作业、喷药播种、森林灭火、应急救援、维稳处突、短途运输、空中观光旅游等业务。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 修建通用机场前期设计数量（个） | =1个 | ＝1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目前期设计图纸合格率（%） | =100% | ＝100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 机场项目前期设计出图率（%） | =100% | ＝100% |  |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年11月 | =2022年11月30日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 机场项目设计费（万元） | =5万元 | ＝5万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动叶城及周边旅游发展及应急救援任务 | 显著提升 | 显著提升 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目建设符合环评审批要求（%） | >=98% | ＝98% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通用机场建设系项目使用年限（年） | >=1年 | ＝1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=98% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 叶城县农村公路日常养护工程项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 472.00 |  | 328.07 |  | 69.51% |
|  |  | 其中：中央补助 | 472.00 |  | 328.07 |  | 69.51% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划资金472万元，主要用于农村公路日常养护工程项目，完成道路坑槽修补38798平方米，安装公示牌178块，波形护栏5000米，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，项目建成后可以为广大农民增收致富提供更好的保障。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为472万元，资金到位472万元，已支付328.07万元，资金执行率69.5%，完成道路坑槽修补38798平方米，安装公示牌178块，波形护栏5000米，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，项目建成后为广大农民增收致富提供更好的保障。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路路面坑槽修补面积（平方米） | >=38978平方米 | 38978平方米 |  |  |
|  |  |  | 新建单柱式标识牌（块） | =178块 | 0块 | 偏差原因：因特殊影响未实施，措施：加强项目进度尽快支付 |  |
|  |  |  | 新建波形梁护栏（米） | =5000米 | 0米 | 偏差原因：因特殊影响未实施，措施：加强项目进度尽快支付 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程合格率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率(%) | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月31日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 乡村道路、护栏完善建设支出成本（万元） | <=472万元 | 328.07万元 | 偏差原因：因为特殊原因还没拨完剩下的资金。整改措施：2023年拨付剩下的资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 显著提升 | 达成年度指标 |  |  |
|  |  |  | 提升道路安全水平 | 显著提升 | 达成年度指标 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升公路使用寿命，适应交通需求年限（年） | >=5年 | 5年 | 偏差原因：因特殊影响未实施，措施：加强项目进度尽快支付 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益周边群众满意度（%） | >=95% | 100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 叶城县西合休乡村道路2021年以工代赈示范工程项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县农村公路养护管理所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 300.77 |  | 268.33 |  | 89.21% |
|  |  | 其中：中央补助 | 300.77 |  | 268.33 |  | 89.21% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目位于经济落后乡镇，落后的根本原因是农村交通基础差，不易于交流，现有公路成为阻碍农村经济发展，因而振兴当地居民经济发展，改善农村道路路况和行车环境，是十分必要的，有利于当地居民社会经济发展繁荣。下达专项资金300.77万元，改扩建村组道路2.28公里。项目的建设加强边防基础设施，推动地方经济发展，提高巡逻执勤效率，完善守边固边巡逻道路，从而有效捍卫边境一线的安全稳定。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为300.77万元，资金到位300.77万元，已支付268.33万元，资金执行率89.21%，用于叶城县西合休乡村组道路2021年以工代赈示范工程（二期）截至2022年12月23日实际支付资金268.337万元，其中：建筑安装工程费、设计费、监理费等268.33万元，有效推动了地方经济发展，提高巡逻执勤效率，完善守边固边巡逻道路。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建村组道路（公里） | >=2.28公里 | =3公里 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | =2022年11月 | =2022年11月28日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 改扩建村组道路成本（万元/公里） | <=131.92万元 | =117.69万元 | 原因：特殊原因工程尾款暂未支付，措施：尽快核算早日支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 建制村通路硬化率（%） | =100% | =89% | 原因：特殊原因工程尾款暂未支付，措施：尽快核算早日支付 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求（%） | =100% | =89% | 原因：特殊原因工程尾款暂未支付，措施：尽快核算早日支付 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） | >=8年 | =1年 | 原因：特殊原因工程尾款暂未支付，措施：尽快核算早日支付 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇村民满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 叶城县西合休乡新村道路建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 165.00 |  | 158.08 |  | 95.81% |
|  |  | 其中：中央补助 | 165.00 |  | 158.08 |  | 95.81% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目总投资165万元，在西合休乡新建道路1.339公里，路面宽6米，项目的实施不仅能改善交通环境,而且更重要的是能使该区域的群众有更多的机会接触外界致富信息,使观念更新,使乡村道路变成致富路。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为165万元，资金到位165万元，已支付158.08万元，资金执行率95.81%，用于西合休乡新建道路1.339公里，路面宽6米，项目的实施不仅能改善交通环境,而且更重要的是能使该区域的群众有更多的机会接触外界致富信息,使观念更新,使乡村道路变成致富路。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程（公里） | =1.339公里 | =1.339公里 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =0% | 原因：因特殊原因和西合休乡天气原因未能按时验收。整改措施：项目已完工，等路况和天气好转了就去验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | =100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 农村公路养护每公里成本（万元/公里） | =123万元/公里 | =118.06万元/公里 | 原因：根据招投标价格，项目资金结余。整改措施：加强资金预算管理。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路养护完好率（%） | =100% | =100% | 已完成 |  |
|  |  |  | 减少道路安全隐患（%） | >=98% | =98% | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | >=98% | =98% | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村公路养护使用年限 | =8年 | =8年 | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益出行人员满意度（%） | >=98% | =98% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 防控车辆费用项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 15.00 |  | 15.00 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 15.00 |  | 15.00 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目资金15万元，根据防控工作要求，组织20辆大巴车参与往返疏勒、叶城等地的人员输送工作，保障车辆正常运行。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为15万元，资金到位15万元，已支付15万元，资金执行率100%，用于防控工作，组织20辆大巴车参与往返疏勒、叶城等地的人员输送工作，保障车辆正常运行。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障客运车辆数量（辆） | =25辆 | 25辆 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆正常运行率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障车辆燃油及时性（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每辆车加油费用（元/辆） | =6000元/辆 | 6000元/辆 | 已完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障转运车辆正常出行 | 有效保障 | 有效保障 | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续保障运转车辆时间（月） | >=4月 | 4月 | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益驾驶人员满意度（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 防控车辆运费 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 111.86 |  | 111.86 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 111.86 |  | 111.86 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 按照县防控指挥部的统一部署和要求，下达项目资金111.86万元，用于客运站2020年、2021年防控期间积极参与防控车辆调配工作，确保人员运输安全、高效。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为111.86万元，资金到位111.86万元，已支付111.86万元，资金执行率100%，按照县防控指挥部的统一部署和要求，对客运站2020年、2021年防控期间积极参与防控车辆调配工作，确保人员运输安全、高效。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年从乌鲁木齐接回人员数量（人） | =275人 | 275人 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 2021年从乌鲁木齐接回人员数量（人） | =199人 | 199人 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 车辆接送及时率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 接回车辆运行费用（万元） | =111.86万元 | 111.86万元 | 已完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防控措施落实到位 | 有效保障 | 有效保障 | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 运转驾驶员满意度（%） | >=95% | 100% | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接回学生满意度（%） | >=95% | 100% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 防控车辆运行费用项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 27.96 |  | 27.96 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 27.96 |  | 27.96 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 根据防控工作需要下达项目资金27.96万元，用于对我县安排的12辆客运车辆固定负责喀什机场、喀什火车站外地来叶人员的接送任务。确保接送任务圆满完成。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为27.96万元，资金到位27.96万元，已支付27.96万元，资金执行率100%，根据防控工作需要，对我县安排的12辆客运车辆固定负责喀什机场、喀什火车站外地来叶人员的接送任务，确保接送任务圆满完成。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 接送人员客运车辆数量（辆） | =12辆 | 12辆 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 接送车辆正点率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 接送车辆按时到达率（%） | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每辆车费用支出（万元/辆） | =2.33万元/辆 | 2.33万辆 | 已完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防控措施落实率 | =100% | 100% | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目资金保障年限（年） | =1年 | 1年 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 驾驶员满意度（%） | >=95% | 100% | 已完成 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运送旅客满意度（%） | >=95% | 100% | 已完成 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 防控物资费用项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 7.92 |  | 7.92 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 7.92 |  | 7.92 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目资金来源于县级专项资金7.92万元，用于解决洛克分流中心搭建彩钢板房、维修草坪围栏、铁丝网、安装的监控及配套电路等设施费用。为确保货场分流点设施设备完好，更好地落实各项防控措施。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为7.92万元，资金到位7.92万元，已支付7.92万元，资金执行率100%，用于解决洛克分流中心搭建彩钢板房、维修草坪围栏、铁丝网、安装的监控及配套电路等设施费用，为确保货场分流点设施设备完好，更好地落实各项防控措施。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 货场分流点维修部位（处） | =6处 | 6处 |  |  |
|  |  |  | 货场分流点广告喷绘数量（块） | =19块 | 19块 |  |  |
|  |  |  | 货场分流点监控及电路安装数量（个）） | =13个 | 13个 |  |  |
|  |  |  | 货场分流点线路更换数量（个） | =10个 | 10个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 货场分流点设备安装验收率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 货场分流点设备安装到位率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 货场分流点维修部位费用（元） | <=19724元 | 19724元 |  |  |
|  |  |  | 货场分流点广告喷绘费用（元） | <=2340元 | 2340元 |  |  |
|  |  |  | 货场分流点监控及电路安装费用（元）） | <=19629元 | 19629元 |  |  |
|  |  |  | 货场分流点线路更换费用（元） | <=37580元 | 37580元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善货场分流点防控环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善货场分流点工作环境 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 100% | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 支付防控专班相关经费项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1.52 |  | 1.52 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 1.52 |  | 1.52 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目资金1.52万元，用于K240专班8人驻麻扎达坂，食宿在K240新藏驿站，其间产生食宿费。项目的实施可保障专班人员工作正常开展。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1.52万元，资金到位1.52万元，已支付1.52万元，资金执行率100%，用于K240专班8人驻麻扎达坂，食宿在K240新藏驿站，其间产生食宿费，项目的实施有效保障专班人员工作正常开展。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | K240工作专班工作人员人数（人） | =8人 | 8人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费足额保障率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每人食宿经费费用(万元） | =0.19万元 | 0.19万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防控工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续有效阻断传播 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益专班人员满意度（%） | >=95% | 100% | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 支付援叶大巴车驾驶员的工资项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 9.30 |  | 9.30 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 9.30 |  | 9.30 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目资金9.3万元，用于地区支援了31名大巴车驾驶员，2022年11月3日至2022年11月28日期间转运工资，项目的实施可保障转运工作正常开展。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为9.3万元，资金到位9.3万元，已支付9.3万元，资金执行率100%，用于地区支援31名大巴车驾驶员，2022年11月3日至2022年11月28日期间转运工资，项目的实施保障了转运工作正常开展。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支援大巴车驾驶员人数（人） | =31人 | 31人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人员工资保障率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每名驾驶员工资（元/人） | =3000元 | 3000元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防控工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续有效阻断传播 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益驾驶人员满意度（%） | =100% | 100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 综合视联网经费项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 交通运输部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  | 实施单位 | 叶城县交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 4.90 |  | 4.90 |  | 100% |
|  |  | 其中：中央补助 | 4.90 |  | 4.90 |  | 100% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目资金4.90万元，用于安装“法治讲堂、逢九必讲”及地区交通运输局视联网系统，确保按时参加学习及会议保障。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为4.9万元，资金到位4.9万元，已支付4.9万元，资金执行率100%，用于安装“法治讲堂、逢九必讲”及地区交通运输局视联网系统，确保按时参加学习及会议保障。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 安装“法治讲堂、逢九必讲”及地区交通运输局视联网系统个数 | =2个 | 2个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 装备验收通过率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统安装及时率（%） | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | “法治讲堂、逢九必讲”系统费用（元） | =32000元 | 32000元 |  |  |
|  |  |  | 地区交通运输局视联网系统费用（元） | =17035元 | 17035元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短会议出行时间 | 有效缩短 | 有效缩短 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 视联网系统可使用时长 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参会人员满意度（%） | =100% | 100% |  |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》