自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：安居富民补助项目

实施单位（公章）：叶城县乌吉热克乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县乌吉热克乡人民政府

项目负责人（签章）：齐福宝

填报时间：2018年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县乌吉热克乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖18个行政村；全乡共有农牧民25682多人，农户5771户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县农业大乡。编制情况：编制81人，其中行政编制62人，参照公务员法管理人员1人，财政补助人员18人。

乌吉热克乡人民政府为乡级党政机关，编制党委、政府机构，根据县要求，于2015年10月，把七站八所划归乡镇；共设有农业农村经济办、党建办、社会事务办、财政所、民政所等机构。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

叶城县安居富民办公室下达叶城县乌吉热克乡2018年安居富民项目资金1001.6万元，建设659套安居富民房。通过该项目的实施，为乌吉热克乡18个村中符合条件的农户建设安居富民保障房，提供了环境舒适的居住环境。项目绩效各项年度指标值均已达到，项目已实施完毕。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

叶城县安居富民办公室下达叶城县乌吉热克乡2018年安居富民项目资金1001.6万元，建设659套安居富民房。通过该项目的实施，为乌吉热克乡18个村中符合条件的农户建设安居富民保障房，提供了环境舒适的居住环境。项目绩效各项年度指标值均已达到，项目已实施完毕。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 该项目根据喀地财社［2018］10号、喀地财社［2018］83号、喀地财建［2018］92号，乌吉热克乡2018年安居富民项目1001.6万元, 主要用于在给659户农民群众修建659户安居富民房。绩效目标为：该项目均为给本乡有需求的群众建设安居富民房，旨在保障困难和弱势群体的生活水平，达到基本住宿条件，从而进一步提升群众基础。

# （二）项目资金实际使用情况分析

乌吉热克乡人民政府安居富民项目实际支付资金1001.6万元，安居富民项目执行率100%。均用于给乌吉热克乡需要的村民建设安居富民房。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合叶城县乌吉热克乡相关财务管理制度，包括会计人员《集中核算工作管理制度》、《财务收支审批制度》、《财务稽核制度》、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。该项目资金拨至我县财政局国库，经民政局业务股室对符合享受待遇条件的业务进行初审、复核，汇总产生汇总表后，经财务人员复核、领导签字后，由叶城县民政局将汇总表递交县领导审批后从财政专户中将资金拨付乌吉热克乡人民政府后直接发放到个人手中。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

乌吉热克乡2018年安居富民项目项目1001.6万元，用于给村民建设安居富民房，由农民自行建房，乡政府验收合格后发放补助，不需要进行招投标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

# （二）项目管理情况分析

乌吉热克乡人民政府安居富民项目过程中，根据《安居富民项目管理办法》等，安居富民项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《安居富民项目检查监督检查机制》，不定期对安居富民项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保富民项目有效、高质量的完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标保障情况：安居富民中央补助户数659户. 符合安居富民中央补助的户数共计659户。

（2）项目完成质量

乌吉热克乡2018年安居富民项目资金1001.6万元，建设安居富民房659套，经验收659套安居富民房建房质量合格率达到100%。

（3）项目实施进度

按照安居富民补助项目实施方案，资金到位及时率100%,资金发放及时率100%,安居富民补助费用1001.6万元，当年已全部执行完毕，执行率100%。

（4）项目成本节约情况

通过安居富民补助项目的实施着力改善农村农户住房条件，每户补助1.52万元。.

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负1001.6万元，经济效益指标已完成

（2）项目实施的社会效益分析

逐年改善让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”，社会效益指标已完成。

（3）项目实施的生态效益分析

有效改善减少生活污水排放，生态效益指标已完成

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的实施可保障安居富民住房使用50年，可持续影响指标截至目前，未出现偏差

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益户满意率达99%，服务对象满意度指标完成。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 后续工作计划：2019年我们将一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好各项惠民工程的工作。

# 1、认真做好2019年村安居富民项目的申报。

# 2、切实开展好安居富民项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付安居富民项目资金；二是加大项目跟踪管理，争取在保证质量的前提下当年的项目当年全部实施完成；三是加快项目资金支付进度，确保当年的资金除去质保金以外全部支付完毕；四是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档；五是做好项目绩效申报与自评，确保项目实施后达到取得的效果，是改善农村生产生活条件，解决群众急需解决的问题，给农牧民带来 “看得见、摸得着”的实惠。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年安居富民项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

# 查阅安居富民项目的报账手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否发放完毕，与受益群众进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》