**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：夏合甫乡人民政府防渗渠项目

实施单位（公章）：夏合甫乡人民政府

主管部门（公章）：夏合甫乡人民政府

项目负责人（签章）：刘晔

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县水利局下达叶城县夏合甫乡2018防渗渠项目资金29.77万元，为夏合甫乡11村修建0.49公里防渗渠，节约耕地灌溉用水，提高水资源的利用率。编制情况：编制112人，其中行政编制70人，参照公务员法管理人员1人，财政补助人员41人。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

通过夏合甫乡2018年防渗渠建设项目的实施，给11村修建了一条长约0.49公里的防渗渠，给夏合甫乡农民农作物的灌溉提供了便利条件，使农作物增产增收，同时节约了农村灌溉用水量。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据新财农〔2018〕30号、喀地财农［2018］17号文件，夏合甫乡2018年防渗渠建设项目（自治区财政专项扶贫资金）总额为29.77万元，上级实际拨付29.77万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目实际支付资金29.77万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付夏合甫乡2018年防渗渠项目建设，合计29.77万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目资金符合《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目**属于建设类项目,全部进行招标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目补助过程中，根据《防渗渠建设项目补助管理办法》等，防渗渠建设项目补助严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《防渗渠建设项目补助检查监督检查机制》，不定期对草原生态补助进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保草原生态补助有效、高质量的完成。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，小型农田水利项目改建长度为0.49公里，已按照项目申报完成施工。

（2）项目完成质量

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，质量指标验收合格率100%，项目已完工，

（3）项目实施进度

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，严格按照上级部门的进度要求，按项目进度进行资金拨付。项目完工及时率100%,目前已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，小型农田水利项目投资每公里60.91万元，做到节约成本情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

夏合甫乡2018年防渗渠建设项目，农作物增产增收明显提高。

　（2）项目实施的社会效益分析

因为该项目为资金补类项目，能改善1.2万贫困人口灌溉用水条件。

（3）项目实施的生态效益分析

该项目的实施，持续改善农民节约灌溉用水的能力，提升农民幸福感。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，直接保护我乡小型农田正常使用，

增强群众的幸福感，此工程可使用20年及以上。

1. 满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率95%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成情况。”

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

本项目在下一年度将会继续申请资金和项目进行扩大和后续建设，力争完成十三五规划的任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：夏合甫乡人民政府在2018年村运转经费项目中，严把支出关，确保了村运转经费用在关键地方，有效地杜绝了挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

2、存在的问题：资金使用范围太广泛，缺少明确的资金使用界限。

3、建议：更加明确资金用途，达到专款专用。

**六、项目评价工作情况**

查阅防渗渠项目立项、招投标、报账手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否支付完毕，与受益群众进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**