**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：夏合甫乡人民政府安居富民项目

实施单位（公章）：夏合甫乡人民政府

主管部门（公章）：夏合甫乡人民政府

项目负责人（签章）：刘晔

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县安居富民办公室下达叶城县夏合甫乡2018年安居富民项目资金647.31万元，为全乡18个村建设405户贫困户安居富民房。编制情况：编制112人，其中行政编制70人，参照公务员法管理人员1人，财政补助人员41人。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

根据新财建〔2018〕207号、喀地财建［2018］92号文件，夏合甫乡2018年安居富民项目647.31万元,用于一般建房户405户。绩效目标为：该项目均为给本乡有需求的群众建设安居富民房，旨在保障困难和弱势群体的生活水平，达到基本住宿条件，从而进一步提升群众基础。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据新财建〔2018〕207号、喀地财建［2018］92号文件，

夏合甫乡2018年安居富民项目资金647.31万元，其中财政资金647.31万元，其他资金0万元，资金到位647.31万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

夏合甫乡2018年安居富民项目实际支付资金647.31万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付夏合甫乡2018年安居富民项目建设，合计647.31万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

夏合甫乡2018年安居富民项目支出符合行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。**

**该项目属于建设类项目,全部进行招标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

夏合甫乡2018年安居富民项目实施过程中，根据《安居富民项目管理办法》等，安居富民项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《安居富民项目检查监督检查机制》，不定期对安居富民项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保富民安居项目有效、高质量的完成。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

夏合甫乡2018年安居富民项目中央财政下达专项转移支付资金647.31万元。用于一般建房户405户。

（2）项目完成质量

该项目经过村级、乡级和县级三级部门验收，未发现质量问题。建房质量合格率100%。

（3）项目实施进度

该项目严格按照上级部门的进度要求，按项目进度进行资金拨付。项目完工及时率100%,目前已经全部实施完毕

（4）项目成本节约情况

该项目惠民生项目，按照标准发放，一般户每套补助1.6万元/套,无节约成本情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

　 因为该项目为资金直接保障类和补助类项目，着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负647.31万元

（2）项目实施的社会效益分析

该项目的实施，让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”，逐年改善农村农户住房条件。

（3）项目实施的生态效益分析

该项目的顺利实施，减少生活污水排放大于等于95%。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，能明显提升全乡困难群众的基本生活水平，增强群众的幸福指数，安居房使用年限50年，提升群众基础。

1. 满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率98%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成情况。”

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

本项目在下一年度将会继续申请资金和项目进行扩大和后续建设，力争完成十三五规划的任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一是及时拨付农村环境治理项目资金；二是加大项目跟踪管理，争取在保证质量的前提下当年的项目当年全部实施完成；三是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档。

2、存在的问题

无。

3、建议

提前下达资金，及早进行安居富民建设，提高产生效益。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年安居富民项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。

（三）其他

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

查阅安居富民项目立项、招投标、报账手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否支付完毕，与受益群众进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**